项目落地蓝图

面向儿童英语发音的数字人口型与舌位可视化纠错系统

基于开题报告与项目规划文件整理

| 定位 | 开发前的技术实施蓝图 |
| --- | --- |
| 目标 | 让项目可以直接进入编码阶段 |
| 范围 | Android前端、后端评测、数字人展示、数据管理 |
| 版本 | MVP优先 |

一、项目定位与MVP边界

本项目面向儿童英语发音学习，重点解决“听不出差异、看不懂动作、改不准发音”三个问题。系统不追求一次性完成复杂的实时3D驱动，而是优先建立可用的发音训练闭环。

MVP阶段建议只做单词级训练，流程固定为：选择单词 -> 播放标准音 -> 展示口型/舌位 -> 录音跟读 -> 评测打分 -> 返回纠错建议 -> 再次练习。

• 优先级最高：录音、标准音播放、评分返回、错音提示。

• 第二优先级：数字人口型与舌位可视化。

• 第三优先级：学习记录、统计和成长曲线。

二、功能模块拆分

1. 学习入口模块

首页；年级/难度入口；推荐单词列表；今日练习入口。

2. 发音训练模块

标准音频播放；录音采集；暂停/重录；播放-跟读-对比流程。

3. 发音评测模块

上传音频；获取分数；识别错误音素；生成儿童可读反馈。

4. 可视化纠错模块

口型动画；舌位示意；音素高亮；慢速分步展示。

5. 学习管理模块

练习记录；分数统计；错音统计；历史回放。

三、页面结构与交互流程

| 页面 | 核心动作 |
| --- | --- |
| 首页 | 进入练习、查看进度、继续上次任务 |
| 单词列表页 | 按难度/音素分类选择练习内容 |
| 练习页 | 播放标准音、展示数字人、录音跟读 |
| 结果页 | 展示分数、错音、纠错建议、重新练习 |
| 记录页 | 查看历史成绩、常错音素、学习趋势 |

四、系统架构与接口设计

系统采用“Android前端 + 后端评测服务 + 本地数据存储”的三层结构。前端负责交互、录音和展示；后端负责评测与纠错建议；本地数据库负责保存练习记录、单词库和统计数据。

建议接口最少定义如下：

• POST /api/assessment/upload - 上传音频并触发评测

• GET /api/assessment/result/{id} - 获取评测结果

• GET /api/words - 获取单词列表

• GET /api/phonemes/{wordId} - 获取单词关联的音素与提示

• POST /api/practice/record - 保存一次练习记录

• GET /api/stats/{userId} - 获取学习统计

五、数据库设计建议

| 表名 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| user | id, username, age_group, created_at | 用户 |
| word | id, word_text, phonetic, difficulty, category, audio_path | 单词库 |
| phoneme_rule | id, phoneme, mouth_hint, tongue_hint, note | 发音规则 |
| practice_record | id, user_id, word_id, score, result_level, error_phonemes, record_time | 练习记录 |
| evaluation_result | id, record_id, raw_result, feedback_text, created_at | 评测结果 |
| learning_stats | id, user_id, total_practice, avg_score, common_error, updated_at | 统计汇总 |

六、开发顺序建议

1. 先完成页面骨架和路由跳转。

2. 再接入录音和标准发音播放。

3. 接着对接评测接口并做结果页。

4. 补充纠错文案和错误音素映射。

5. 最后实现数字人展示和学习统计。

七、风险与备选方案

• 如果 3D 数字人开发成本过高，先用 2D 口型动画替代。

• 如果评测接口不稳定，先固定在单词级评分，减少自由输入。

• 如果儿童反馈文案太抽象，改为“张大嘴”“收一收嘴唇”这类简单提示。

• 如果时间不足，优先保留训练闭环，不做复杂排行榜和社交功能。

八、交付物清单

• Android 可运行程序

• 后端接口或模拟服务

• 数据库设计文档

• 系统架构图与流程图

• 测试记录与演示截图

• 论文与答辩PPT