项目实施与系统设计规划

面向儿童英语发音的数字人口型与舌位可视化纠错系统

适用于开题后启动开发阶段的实施规划文档

| 文档内容 | 项目实施计划、功能清单、系统架构、数据库设计、任务拆分 |
| --- | --- |
| 适用阶段 | 正式开发前规划与分工 |
| 开发平台 | Android + 后端服务 + 数字人展示 |
| 输出形式 | Word 文档 |

2026年5月

一、项目实施计划表

| 阶段 | 时间 | 目标 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第1周 | 明确用户、功能范围、技术路线 | 需求说明、功能清单、原型草图 |
| 总体设计 | 第2周 | 完成系统架构、数据库、页面结构设计 | 架构图、数据库表、页面流程图 |
| Android基础开发 | 第3周 | 完成首页、练习页、结果页骨架 | 页面导航、基础UI、主题样式 |
| 录音与播放 | 第4周 | 实现标准发音播放和用户录音 | 音频采集、播放控制、录音保存 |
| 评测接入 | 第5周 | 接入语音评测接口并解析结果 | 评分、错误音素、反馈信息 |
| 纠错展示 | 第6周 | 生成适合儿童的纠错提示 | 错误提示文案、结果页展示 |
| 数字人可视化 | 第7周 | 实现口型与舌位演示 | 口型动画、舌位示意、同步播放 |
| 学习记录 | 第8周 | 保存练习数据并展示统计 | 历史记录、统计页、错音汇总 |
| 联调测试 | 第9周 | 修复 bug，优化交互体验 | 测试报告、问题修复记录 |
| 论文与答辩 | 第10周 | 整理材料、截图、文档 | 论文初稿、PPT、演示视频 |

二、详细功能清单

用户端功能

首页；单词列表页；单词详情页；跟读练习页；评测结果页；数字人演示页；学习记录页；我的统计页。

核心训练功能

播放标准发音；录制用户发音；重新录音；语音上传评测；获取评分结果；展示错误音素；展示纠错建议；重复练习同一单词。

数字人可视化功能

标准口型展示；舌位展示；慢速播放；分步演示；当前音素高亮；动作提示文字；鼓励性反馈动画。

学习管理功能

练习次数统计；历史成绩记录；常错音素统计；单词难度分类；今日练习完成度；学习进度曲线。

系统管理功能

单词数据管理；音标与规则配置；标准音频资源管理；评测结果缓存；用户训练记录存储。

三、系统架构图

Android客户端 -> 录音模块、音频播放模块、评测请求模块、数字人展示模块、本地存储模块

后端服务 -> 语音评测、错误音素识别、纠错建议生成、成绩返回

展示模块 -> 口型动画、舌位示意、发音步骤提示

数据层 -> 单词库、学习记录、练习统计

可直接在论文中绘制为流程图，也可后续替换为 Mermaid/Visio 图。

四、数据库表设计

| 表名 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| user | id, username, age_group, created_at | 用户基本信息 |
| word | id, word_text, phonetic, difficulty, category, audio_path, created_at | 单词与标准音频 |
| phoneme_rule | id, phoneme, mouth_hint, tongue_hint, note | 发音规则说明 |
| practice_record | id, user_id, word_id, score, result_level, error_phonemes, record_time | 练习记录 |
| evaluation_result | id, record_id, raw_result, feedback_text, created_at | 评测结果 |
| learning_stats | id, user_id, total_practice, avg_score, common_error, updated_at | 学习统计 |

五、前后端开发任务拆分

Android前端任务

搭建项目基础结构；设计首页和练习页；实现单词列表；实现标准发音播放；实现录音按钮和录音保存；实现评测结果页；实现数字人展示页；实现学习记录页；接入本地数据库；做页面跳转和状态管理。

后端任务

提供音频上传接口；提供语音评测接口；返回评分和错误音素；返回纠错建议；保存练习记录；查询历史成绩和统计数据。

算法/评测任务

设计评分规则；定义错误音素识别逻辑；设计儿童友好的反馈模板；处理单词级发音结果；将原始结果转成可读提示。

数字人/可视化任务

设计口型动画资源；设计舌位示意图；做慢速播放和分步骤演示；设计高亮提示；设计鼓励反馈动画。

测试任务

测试录音是否成功；测试标准音频播放；测试评测接口稳定性；测试结果页展示是否正常；测试数据库是否正确保存；测试不同机型兼容性。